## Slide 1
AI 编程工具企业落地方案
从个人试用走向组织级接入、治理、度量与扩面
01
确定主题
02
选择风格
03
生成素材
04
交付文件
90 天商业化落地
1/8

## Slide 2
一页结论：先治理，再扩面
先用治理换规模，再用数据谈预算。
01
先选场景
优先测试生成、代码解释、低风险重构。
02
接入流程
把工具嵌入需求、代码、评审和知识库。
03
度量收益
用采纳率、周期、返工和满意度判断扩面。
DORA 2024；Copilot 企业文档；McKinsey 研究
2/8

## Slide 3
当前痛点：个人试用难变组织收益
个人效率不会自动变成组织收益。
企业常见问题不是没人试用，而是试用分散、边界模糊、收益无法进入预算语言。
入口分散：IDE、网页、聊天和代码平台各自运行。
知识断层：规范、历史决策和业务上下文没有稳定输入。
收益难算：节省时间、返工下降和评审质量口径不一。
风险后置：敏感代码、生成责任和审计链路缺少前置设计。
DORA 2024；McKinsey 生成式 AI 研发生产力研究
3/8

## Slide 4
组织级接入架构：工具能力进流程
AI 编程能力要接入研发系统，而不是只发插件。
入口层
IDE、代码平台、需求系统、知识库和聊天入口统一接入。
能力层
代码补全、测试生成、代码解释、文档生成和评审辅助按场景开放。
治理层
账号授权、模型范围、内容排除、敏感仓库策略和日志审计统一管理。
度量层
采纳率、周期变化、缺陷返工、评审吞吐和知识复用进入看板。
GitHub Copilot 企业文档；研发平台治理经验
4/8

## Slide 5
价值测算：用保守模型证明可回收
第一阶段验证 5%-8% 净效率改善更可信。
5%-8%
净效率目标
只统计进入交付链路的有效节省。
60%
采纳门槛
连续用于真实任务，才计入组织采纳。
3 类
优先场景
测试生成、代码解释、低风险重构。
90 天
判断周期
三个月形成扩面预算依据。
测试生成
代码解释
文档补齐
低风险重构
内部测算模型；McKinsey 公开研究
5/8

## Slide 6
工具路线对比：先买治理能力
企业优先买治理能力，再看单点体验。
个人插件路线
启动最快，适合探索；但账号、数据边界和采纳统计较难沉淀。
企业套件路线
适合 90 天试点；重点看策略管理、内容排除、使用指标和平台集成。
自建平台路线
适合强合规或多模型治理；投入更高，需要平台团队长期维护。
GitHub Copilot 企业文档；公开产品能力观察
6/8

## Slide 7
90 天落地路线：从试点到扩面
90 天足够形成扩面或收缩决策。
第 1-2 周
定场景
选 2-3 个低敏高频场景，明确仓库、权限、指标和禁用动作。
第 3-6 周
跑任务
进入真实需求、缺陷和评审任务，收集采纳、周期和质量变化。
第 7-10 周
补治理
固化提示规范、内容排除、审计流程、知识库输入和评审边界。
第 11-13 周
做复盘
形成收益、风险、预算和推广方案，决定是否部门级扩面。
企业试点方法；DORA 2024
7/8

## Slide 8
风险与下一步：把失控点前置
最大风险是边界没设计，而不是模型不够强。
主要风险
下一步动作
敏感代码或客户数据进入不合适的工具入口。
生成代码责任不清，评审和测试被弱化。
采购只看账号数，不看真实采纳率和业务指标。
提示规范、知识库和工程标准没有同步沉淀。
本周确定试点团队、仓库范围和三类优先场景。
两周内完成企业策略、内容排除和审计口径配置。
第一个月建立采纳率、周期、返工和满意度看板。
第 90 天输出扩面决策：继续、收缩或转自建治理平台。
GitHub Copilot 企业文档；企业安全治理要求
8/8